SPRING PLANNING

| Mã sprint | 3 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 17/10/2025 |
| Thời gian kết thúc | 31/10/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

- Cho phép người dùng đặt mượn, trả sách và xem lịch sử mượn – trả.

- Cho phép admin xác nhận yêu cầu mượn – trả, tạo thông báo nhắc hạn trả.

- Cung cấp chức năng thống kê số lượng sách và số lượt mượn – trả trong hệ thống.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-014 | Là người dùng, tôi đặt sách muốn mượn | Trung bình | 5 | Dương | To Do |
| US-015 | Là người dùng, tôi muốn trả sách | Trung bình | 4 | Kiệt | To Do |
| US-016 | Là người dùng, tôi muốn xem lịch sử mượn - trả sách | Trung bình | 4 | Kế | To Do |
| US-017 | Là admin, tôi xác nhận người dùng mượn / trả sách | Trung bình | 4 | Hùng | To Do |
| US-018 | Là admin, tôi muốn tạo thông báo nhắc hẹn trả sách | Trung bình | 4 | Dương | To Do |
| US-019 | Là admin, tôi muốn thống kê số lượng sách, số lượt mượn - trả | Trung bình | 3 | Anh | To Do |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Đặt sách muốn mượn | Dương | 31/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Trả sách | Kiệt | 31/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Xem lịch sử mượn – trả sách | Kế | 31/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Xác nhận người dùng mượn / trả sách | Hùng | 31/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Tạo thông báo nhắc nhở hẹn trả sách | Dương | 31/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Thống kê số lượng sách, số lượt mượn - trả | Anh | 31/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro:

- Lỗi trong quá trình xác nhận mượn – trả khiến dữ liệu không đồng bộ.

- Người dùng quên hạn trả sách, dẫn đến sai lệch thống kê.

- Thời gian phát triển kéo dài do tích hợp nhiều chức năng giữa user và admin.

- Biện pháp:

- Kiểm thử kỹ luồng mượn – trả, đảm bảo dữ liệu cập nhật chính xác.

- Thêm tính năng gửi thông báo nhắc hạn trả sách tự động.

- Phân chia nhiệm vụ rõ ràng, lập kế hoạch chi tiết cho từng module để đảm bảo tiến độ.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Bổ sung chức năng thống kê số lượng sách và số lượt mượn – trả cho admin.

- Lý do cập nhật: Nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý hiệu quả hơn, giúp admin theo dõi tình hình sử dụng thư viện và ra quyết định nhanh chóng.