SPRING PLANNING

| Mã sprint | 2 |
| --- | --- |
| Thời gian bắt đầu | 01/10/2025 |
| Thời gian kết thúc | 16/10/2025 |

### 1. Mục tiêu Sprint

  Hoàn thiện các chức năng cơ bản cho hệ thống quản lý thư viện, bao gồm:

- Tìm kiếm, xem danh sách và xem chi tiết thông tin sách/tài liệu.

- Lọc tài liệu theo danh mục, thể loại.

- Cho phép admin thêm, sửa, xóa và quản lý danh mục sách/tài liệu.

  Đảm bảo giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho người dùng và admin.

  Kiểm thử và xác nhận tính ổn định của các chức năng trên.

### 2. Backlog được chọn cho Sprint

| User Story | Mô tả | Độ ưu tiên | Points | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-006 | tìm kiếm sách / tài liệu theo tên, tác giả, thể loại, năm xuất bản | Trung bình | 4 | Kế | To Do |
| US-007 | xem danh sách / tài liệu hiện có | Trung bình | 4 | Hùng | To Do |
| US-008 | lọc tài liệu theo danh mục (giáo trình, tạp chí, luận văn,…) | Trung bình | 5 | Dương | To Do |
| US-009 | xem thông tin chi tiết sách (mô tả, tình trạng còn hay đã mượn,…) | Trung bình | 4 | Anh | To Do |
| US-010 | thêm sách, tài liệu mới (tên, tác giả, NXB, năm, số lượng, …) | Trung bình | 5 | Kiệt | To Do |
| US-011 | sửa thông tin sách / tài liệu | Trung bình | 5 | Dương | To Do |
| US-012 | xóa sách / tài liệu (hoặc đánh dấu ngừng lưu hành) | Trung bình | 4 | Hùng | To Do |
| US-013 | quản lý danh mục (thể loại, loại tài liệu, …) | Trung bình | 4 | Kế | To Do |

### 3. Phân công công việc chi tiết

| Công việc | Người thực hiện | Deadline | Công nghệ/tool/thư viện… |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm kiếm sách / tài liệu theo tên, tác giả, thể loại, năm xuất bản | Kế | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Xem danh sách / tài liệu hiện có | Hùng | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Lọc tài liệu theo danh mục (giáo trình, tạp chí, luận văn,…) | Dương | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Xem thông tin chi tiết sách (mô tả, tình trạng còn hay đã mượn,…) | Anh | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Thêm sách, tài liệu mới (tên, tác giả, nxb, năm, số lượng, …) | Kiệt | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Sửa thông tin sách / tài liệu | Dương | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Xóa sách / tài liệu (hoặc đánh dấu ngừng lưu hành) | Hùng | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Quản lý danh mục (thể loại, loại tài liệu, …) | Kế | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Tìm kiếm sách / tài liệu theo tên, tác giả, thể loại, năm xuất bản | Kế | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Xem danh sách / tài liệu hiện có | Hùng | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Lọc tài liệu theo danh mục (giáo trình, tạp chí, luận văn,…) | Dương | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Xem thông tin chi tiết sách (mô tả, tình trạng còn hay đã mượn,…) | Anh | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Thêm sách, tài liệu mới (tên, tác giả, nxb, năm, số lượng, …) | Kiệt | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Sửa thông tin sách / tài liệu | Dương | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Xóa sách / tài liệu (hoặc đánh dấu ngừng lưu hành) | Hùng | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Quản lý danh mục (thể loại, loại tài liệu, …) | Kế | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Tìm kiếm sách / tài liệu theo tên, tác giả, thể loại, năm xuất bản | Kế | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |
| Xem danh sách / tài liệu hiện có | Hùng | 16/10/2025 | ASP.NET, MVC, WEB API. |

### 4. Rủi ro và biện pháp

- Rủi ro:

- Khó khăn trong việc kết nối cơ sở dữ liệu và xử lý tìm kiếm/lọc dữ liệu lớn.

- Giao diện giữa người dùng và admin có thể trùng lặp hoặc chưa tối ưu.

- Rủi ro phát sinh lỗi khi thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu.

- Biện pháp:

- Thiết kế cơ sở dữ liệu hợp lý, tối ưu truy vấn.

- Rà soát giao diện và logic xử lý giữa phần người dùng và admin trước khi triển khai.

### 5. Sprint Planning Update (nếu là version cập nhật cho sprint cũ)

- Thay đổi so với kế hoạch ban đầu: Phân công lại nhiệm vụ giữa các thành viên để cân bằng khối lượng công việc.

- Lý do cập nhật: Đảm bảo tiến độ và năng suất đồng đều giữa các thành viên trong nhóm.