SPRINT RETROSPECTIVE REPORT

Thông tin chung

Sprint số: 1

Thời gian Sprint: 12/09/2025 – 30/09/2025

Thành viên tham gia: Liêu Siêu Hùng, Nguyễn Cao Kế, Nguyễn Anh Kiệt, Nguyễn Đàm Nhật Anh, Ngô Đình Thái Dương

1. Điều gì đã làm tốt

- Giao tiếp trong nhóm khá hiệu quả, có trao đổi thường xuyên qua daily meeting.

- Các thành viên hoàn thành hầu hết công việc đúng deadline (30/09/2025).

- Hỗ trợ nhau kịp thời khi gặp vấn đề kỹ thuật.

- Các chức năng chính (đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản) đều đã được triển khai.

2. Điều gì chưa tốt

- Thiếu phối hợp trong giai đoạn test, dẫn đến việc kiểm thử bị dồn về cuối Sprint.

- Backlog chưa được chia nhỏ thành task chi tiết nên khó kiểm soát tiến độ.

- Một số thành viên chưa quen quy trình Scrum, gây chậm trễ ở khâu báo cáo và cập nhật trạng thái.

3. Những cản trở gặp phải

- Lỗi kỹ thuật phát sinh trong phần đăng nhập/đăng ký làm ảnh hưởng đến kiểm thử các chức năng khác.

- Công việc quản lý tài khoản (thêm, sửa, xóa, xem) dồn nhiều cho 2 thành viên, gây quá tải.

- Chưa có công cụ quản lý chi tiết (ví dụ: Trello, Jira, …) nên khó theo dõi trạng thái từng task nhỏ.

4. Bài học rút ra

- Cần chia nhỏ User Story thành nhiều task rõ ràng hơn để dễ quản lý.

- Kiểm thử phải thực hiện song song, không dồn vào cuối Sprint.

- Cần quản lý rủi ro sớm hơn, đặc biệt với các chức năng quan trọng như đăng nhập/đăng ký.

- Việc ghi chép và cập nhật backlog thường xuyên sẽ giúp cả nhóm nắm tiến độ rõ hơn.

5. Hành động cải tiến cho Sprint tiếp theo

- Sử dụng công cụ quản lý công việc chi tiết hơn (cụ thể như Trello) để phân chia task rõ ràng.

- Họp daily đúng giờ, tập trung hơn.

- Xây dựng test case trước khi code, thực hiện kiểm thử song song với lập trình.

- Phân bổ công việc đều hơn, tránh tình trạng quá tải một số thành viên.

- Ưu tiên xử lý sớm các chức năng nền tảng trước khi mở rộng tính năng mới.

6. Nhận xét & Đánh giá thành viên

| Thành viên | Nhiệm vụ đảm nhận | Hoàn thành (%) | Điểm tự đánh giá | Nhận xét của nhóm | Điểm nhóm cho thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liêu Siêu Hùng | Đăng nhập, đăng ký | 100% | 9 | Hoàn thành đúng hạn, code rõ ràng, hỗ trợ tốt | 9 |
| Nguyễn Cao Kế | Xem thông tin cá nhân | 100% | 9 | Hoàn thành ổn, cần cải thiện tốc độ xử lý task | 9 |
| Nguyễn Anh Kiệt | Đổi mật khẩu khi quên mật khẩu | 100% | 9 | Tích cực, xử lý lỗi nhanh | 9 |
| Nguyễn Đàm Nhật Anh | Xem tài khoản người dùng đã đăng nhập | 100% | 9 | Hoàn thành nhưng cần chủ động báo cáo tiến độ | 9 |
| Ngô Đình Thái Dương | Quản lý tài khoản người dùng (thêm, sửa, xóa) | 100% | 9 | Hoàn thành tốt, xử lý nhiều chức năng phức tạp. | 9 |